

**TAP - Termo de Abertura de Projeto**

Versão 1.0

**HD - Healthy Delivery**

Histórico de Revisões

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| *11/11/2020* | *1.0* | *Iniciação do documento* | *Felipe Rodrigues* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

SUMÁRIO

[1. Introdução 4](#_heading=h.1fob9te)

[1.1. Referências 4](#_heading=h.3znysh7)

[2. Objetivos do Projeto 4](#_heading=h.2et92p0)

[3. SOLICITANTE 4](#_heading=h.tyjcwt)

[4. Premissas 4](#_heading=h.3dy6vkm)

[5. Restrições 4](#_heading=h.1t3h5sf)

[5.1. Requisitos Regulamentares e Estatutários 4](#_heading=h.4d34og8)

[6. Escopo 5](#_heading=h.2s8eyo1)

[6.1. Exclusões do escopo do projeto 5](#_heading=h.17dp8vu)

[7. Envolvidos no Projeto 5](#_heading=h.3rdcrjn)

[7.1. Equipe Técnica 5](#_heading=h.26in1rg)

[7.2. Equipe do Cliente 5](#_heading=h.lnxbz9)

[7.3. Infra-Estrutura 5](#_heading=h.2jxsxqh)

[8. Riscos iniciais 5](#_heading=h.35nkun2)

[9. EXPECTATIVA DE INÍCIO DO PROJETO 6](#_heading=h.1ksv4uv)

[10. custos iniciais estimados 6](#_heading=h.z337ya)

[11. observações 6](#_heading=h.3j2qqm3)

# Introdução

O presente projeto é sobre um sistema web de pedidos para delivery de comidas saudáveis, mais concretamente um e-commerce com todo o gerenciamento dos clientes, dos funcionários, dos pedidos e dos produtos.

## Referências

* [TAP](https://svn.slt.ifsp.edu.br/SpinOff/processo_agile/guidances/templates/template_tap_765C3F17.html) – Termo abertura do projeto.docx

# Objetivos do Projeto

Reduzir custos e aumentar as vendas por meio da fidelização dos clientes, bem como melhorar a mobilidade entre os clientes e as redes de fast-food e incentivar as pessoas a terem uma alimentação mais saudável.

# SOLICITANTE

O cliente

# Premissas

* Funcionalidades do sistema não serão projetadas para dispositivos *mobile.*

# Restrições

* O cliente só vai poder dar avaliações aos produtos somente se passar pelas validações do login.

## . Requisitos Regulamentares e Estatutários

Obs: requisitos inexistentes.

# Escopo

* Tela de Login
* Gerenciamento dos clientes, dos funcionários, dos pedidos e dos produtos
* Vamos utilizar: PHP, PDO e MySQL
* Desenvolvimento do Carrinho
* Galeria de fotos
* Painéis: administrativo, balcão e cliente

## Exclusões do escopo do projeto

|  |
| --- |
| * O sistema permitir aos usuários alterarem seus dados |

# Envolvidos no Projeto

## Equipe Técnica

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Função/Papel** | **Alocação no Projeto** |
| Aline Maria Silva | Scrum Master | Durante todo o projeto |
| Felipe Rodrigues | Desenvolvimento | Durante todo o projeto |
| Fernanda Nunes | Desenvolvimento | Durante todo o projeto |

## Equipe do Cliente

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Função/Papel** | **Área/Departamento** | **Telefone/E-Mail** |
| José Silva | Empresário | Alimentos | 9999-9999 |

## Infra-Estrutura

* Banco de dados: MySQL Workbench, PDO, phpmyadmin.
* Editor: Sublime Text
* Back: HTML, PHP.
* Front: CSS, Bootstrap,

# Riscos iniciais

* Problemas de conexão com o banco de dados
* Sobrecarga de trabalho das pessoas envolvidas
* Falta de comunicação com a equipe

# EXPECTATIVA DE INÍCIO DO PROJETO

11 de Novembro de 2020

# custos iniciais estimados

R$ 2.300,00

# Observações

* Sistema não contempla o tempo aproximado que o pedido irá chegar até o cliente

***Salto, 11 de Novembro de 2020***

|  |
| --- |
| Aline Maria Silva  Responsável Técnico |
| José Silva  Responsável do Cliente |